FISH FIGHT

Implementation Plan

Детальный план разработки по этапам и задачам

Version 1.0  |  March 2026

Total Estimated Duration: 17–25 weeks

5 Phases  |  27 Tasks

# ОБЗОР ПЛАНА РАЗРАБОТКИ

Данный документ содержит детальный план реализации игры Fish Fight, разбитый на 5 этапов. Каждая задача содержит описание работ, входные требования (что нужно для начала работы), ожидаемый результат и критерии приёмки.

| Этап | Название | Срок | Задач | Фокус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MVP — Core Combat | 4–6 недель | 8 | Базовый бой, 2 рыбки, 1 арена |
| 2 | Full Campaign | 4–6 недель | 7 | Все 4 арены, 5 рыбок, питомцы, сюжет |
| 3 | Content & Economy | 3–4 недели | 5 | Скины, оружие, ивенты, магазин |
| 4 | Polish & Launch | 2–3 недели | 4 | Звук, анимации, баланс, запуск |
| 5 | Multiplayer | 4–6 недель | 3 | Онлайн-бои, матчмейкинг |

# ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТЕЙ

Каждый этап строится на результатах предыдущего. Внутри этапа задачи могут выполняться параллельно, если не указано иное.

| Зависимость | Описание |
| --- | --- |
| Этап 1 → Этап 2 | Базовый бой и движок нужны для создания новых арен и персонажей |
| Этап 1 → Этап 3 | Экономика монет и магазин расширяются в этапе 3 |
| Этап 2 → Этап 3 | Все персонажи нужны для создания скинов и баланса оружия |
| Этап 3 → Этап 4 | Весь контент нужен для финальной полировки и баланса |
| Этап 1–4 → Этап 5 | Полная игра нужна перед добавлением мультиплеера |

## ЭТАП 1: MVP — CORE COMBAT  (4–6 недель)

Цель этапа: создать играбельный прототип с базовым боем, двумя персонажами и одной ареной. После этого этапа игру можно тестировать и показывать.

| 1.1 | Настройка проекта и инфраструктура |
| --- | --- |
| Описание | Инициализация проекта на Phaser.js, настройка сборки, структура папок, базовый game loop, загрузка ассетов. |
| Входные требования | Входные: Phaser.js документация; выбранный bundler (Vite/Webpack); хостинг для dev-сборки (localhost). Никакого арта не требуется — используем placeholder-прямоугольники. |
| Результат | Результат: Работающий проект в браузере: пустая сцена с game loop на 60 FPS, система загрузки ассетов, базовая структура папок (scenes/, entities/, ui/, assets/). |
| Критерии приёмки | Проект запускается в браузере, показывает пустую сцену, консоль без ошибок, FPS-счётчик показывает 60. |
| Оценка | 2–3 дня |
| Приоритет | CRITICAL |

| 1.2 | Система движения персонажа |
| --- | --- |
| Описание | Реализация движения рыбки: влево, вправо, прыжок. Физика гравитации, приземление на пол арены. Анимация «шлёпанья» по земле (placeholder). |
| Входные требования | Входные: Задача 1.1 завершена. Placeholder-спрайт рыбки (прямоугольник). Параметры: скорость движения, высота прыжка, гравитация. |
| Результат | Результат: Рыбка двигается влево/вправо по клавишам, прыгает, приземляется. Не проваливается сквозь пол. Ощущение «шлёпающей рыбки на суше». |
| Критерии приёмки | Рыбка реагирует на все клавиши движения. Прыжок имеет параболическую траекторию. Нельзя прыгать в воздухе (без двойного прыжка). |
| Оценка | 2–3 дня |
| Приоритет | CRITICAL |

| 1.3 | Боевая система (4 атаки + HP + Knockback) |
| --- | --- |
| Описание | Реализация 4 кнопок атаки: лёгкая, тяжёлая, спецатака, блок/уклонение. Система HP. Система отброса (knockback увеличивается при снижении HP). KO при вылете за край арены. |
| Входные требования | Входные: Задача 1.2 завершена (движение работает). Hitbox-система. Параметры: урон каждой атаки, скорость анимации, длительность блока, формула knockback = baseKnockback * (1 + (maxHP - currentHP) / maxHP). |
| Результат | Результат: Рыбка атакует 4 способами. Атаки наносят урон, HP отображается. При снижении HP отброс усиливается. При вылете за край арены — KO. Блок снижает входящий урон. |
| Критерии приёмки | Лёгкая атака быстрая (< 0.3с), тяжёлая медленная (> 0.6с). Knockback заметно усиливается при HP < 30%. KO срабатывает корректно при вылете. |
| Оценка | 5–7 дней |
| Приоритет | CRITICAL |

| 1.4 | AI противников (базовый) |
| --- | --- |
| Описание | Создание AI-контроллера для NPC-рыбок. AI должен: двигаться к/от игрока, атаковать в радиусе, иногда блокировать, прыгать. Параметры сложности настраиваемые. |
| Входные требования | Входные: Задача 1.3 завершена (бой работает). Параметры AI: reaction_time (ms), aggression (0–1), block_chance (0–1), attack_frequency. Таблица значений для 10 уровней сложности. |
| Результат | Результат: AI-рыбка дерётся осмысленно. На лёгких уровнях — медленная и предсказуемая. На сложных — агрессивная и реактивная. AI не застревает и не ведёт себя глупо. |
| Критерии приёмки | AI на уровне 1 побеждается новичком за 30 секунд. AI на уровне 10 представляет серьёзный вызов для опытного игрока. AI не стоит на месте и активно атакует. |
| Оценка | 4–5 дней |
| Приоритет | CRITICAL |

| 1.5 | Арена «Море» (первая карта) |
| --- | --- |
| Описание | Создание первой арены: фон (море/пляж), платформа (песок/берег), границы арены для KO-зон. Пиксель-арт или placeholder. |
| Входные требования | Входные: Задача 1.1 завершена. Размеры арены: ширина экрана × 1.5, высота фиксированная. Референсы: пляж, волны, песок. Стиль: пиксель-арт. |
| Результат | Результат: Арена «Море»: отрисованный фон, платформа с чёткими границами, KO-зоны слева/справа/сверху. Визуально читаемо, где заканчивается арена. |
| Критерии приёмки | Фон не мешает видеть персонажей. KO-зоны работают корректно. Арена выглядит как море/пляж. |
| Оценка | 2–3 дня |
| Приоритет | MEDIUM |

| 1.6 | Два играбельных персонажа (Тунец и Карп) |
| --- | --- |
| Описание | Создание спрайтов и анимаций для Тунца и Карпа. Каждый: idle, движение, прыжок, 4 атаки, получение урона, KO-анимация. Пиксель-арт стиль. |
| Входные требования | Входные: Концепт-дизайн обоих персонажей (скетч/описание). Spritesheet формат. Список анимаций: idle (4 кадра), walk (6 кадров), jump (3 кадра), light_attack (4 кадра), heavy_attack (6 кадров), special (6 кадров), block (2 кадра), hurt (3 кадра), ko (4 кадра). |
| Результат | Результат: 2 полных спрайтшита. Оба персонажа анимированы и играбельны. Визуально отличаются друг от друга. Тунец и Карп выглядят как рыбы, шлёпающие по суше. |
| Критерии приёмки | Все анимации плавные, нет рывков между фреймами. Персонажи визуально различимы. Хитбоксы соответствуют визуальным размерам. |
| Оценка | 5–7 дней |
| Приоритет | CRITICAL |

| 1.7 | Два стартовых оружия |
| --- | --- |
| Описание | Реализация Игрушечной рыбки (ближний бой) и Фугу-пушки (стреляет морковками). Каждое оружие: спрайт, анимация атаки, хитбокс, урон, эффект. |
| Входные требования | Входные: Задача 1.3 (боевая система). Спрайты оружий. Параметры: Toy Fish — урон 10, дальность 50px, скорость 0.3с. Pufferfish Cannon — урон 8, дальность полный экран, скорость снаряда 400px/с, cooldown 1с. |
| Результат | Результат: 2 рабочих оружия, привязанных к спецатаке. Игрушечная рыбка — ближний шлёп. Фугу-пушка — выстрел морковкой (снаряд летит по прямой). Оба наносят урон и вызывают отброс. |
| Критерии приёмки | Оба оружия наносят урон корректно. Морковка-снаряд летит, попадает и исчезает. Оружие не вызывает глитчей и визуальных артефактов. |
| Оценка | 3–4 дня |
| Приоритет | MEDIUM |

| 1.8 | Базовый UI и аркадная лестница |
| --- | --- |
| Описание | Главное меню, экран выбора персонажа, HUD боя (HP-бары, таймер), экран победы/поражения. Аркадная лестница из 10 боёв с нарастающей сложностью. |
| Входные требования | Входные: Все предыдущие задачи этапа 1. UI-макеты (можно простые). Шрифт для пиксель-арт стиля. Структура лестницы: 10 боёв, сложность AI растёт от 1 до 10. |
| Результат | Результат: Полный игровой цикл: Меню → Выбор рыбки → Бой 1 → ... → Бой 10 → Победа. Система монет: за бой 1 = 10 монет, +1 за каждый следующий. Базовый магазин оружия. |
| Критерии приёмки | Игрок может пройти полную лестницу от начала до конца. Монеты начисляются и сохраняются. Магазин позволяет купить оружие. Нет тупиков или крашей. |
| Оценка | 4–5 дней |
| Приоритет | CRITICAL |

## ЭТАП 2: FULL CAMPAIGN  (4–6 недель)

Цель этапа: развернуть полную кампанию с 4 картами, 5 персонажами, 4 питомцами и сюжетной аркой побега рыб.

| 2.1 | Три новые арены (Магазин, Корабль, Ресторан) |
| --- | --- |
| Описание | Создание арен: Рыбный магазин (прилавки, лёд, аквариумы), Корабль (палуба, трюм), Ресторан (кухня шефа). Каждая арена: фон, платформа, KO-зоны, уникальная атмосфера. |
| Входные требования | Входные: Этап 1 завершён (система арен работает). Концепты каждой арены (скетчи/описания). Референсы: рыбный рынок, грузовой корабль, ресторанная кухня. Пиксель-арт стиль. |
| Результат | Результат: 3 новых арены, каждая визуально уникальна. Сюжетная прогрессия: Море → Магазин → Корабль → Ресторан. Все арены интегрированы в лестницу. |
| Критерии приёмки | Каждая арена визуально отличается. KO-зоны работают. Арены загружаются без задержек. Сюжетная логика: бои 1–3 на море, 4–5 в магазине, 6–7 на корабле, 8–10 в ресторане. |
| Оценка | 5–7 дней |
| Приоритет | HIGH |

| 2.2 | Три новых персонажа (Кальмар, Фугу, Сакабамбаспис) |
| --- | --- |
| Описание | Создание спрайтов и анимаций для трёх персонажей. У каждого уникальная спецатака. Кальмар — чернильная атака. Фугу — надувается. Сакабамбаспис — мемный легендарный боец. |
| Входные требования | Входные: Этап 1 завершён (система персонажей). Концепт-дизайн каждого. Параметры: у каждого свой уровень доступа к оружию (Кальмар=необычный, Фугу=редкий, Сакабамбаспис=легендарный). Тот же формат спрайтшитов. |
| Результат | Результат: 3 играбельных персонажа с полными анимациями. Каждый разблокируется по-своему: Кальмар за 250 монет, Фугу на 5-м прохождении, Сакабамбаспис на 10-м. |
| Критерии приёмки | Все 5 персонажей играбельны и визуально уникальны. Разблокировка работает корректно. Каждый открывает доступ к своему уровню оружия. |
| Оценка | 7–10 дней |
| Приоритет | HIGH |

| 2.3 | Система питомцев |
| --- | --- |
| Описание | Реализация 4 питомцев: Рыба-клоун (ничего), Ходящая рыба (скорость ×2), Летучая рыба (полёт 1 мин), Рыбка-снайпер (стреляет). Питомец отображается рядом с персонажем и даёт пассивный/активный бонус. |
| Входные требования | Входные: Этап 1 завершён. Спрайты 4 питомцев. Параметры: место получения (карта), эффект, визуальное поведение (плавает рядом, следует за рыбкой). |
| Результат | Результат: 4 питомца, каждый находится на своей карте. После получения — отображается рядом с рыбкой в бою. Эффекты работают корректно. |
| Критерии приёмки | Рыба-клоун не даёт эффекта (только визуально). Ходящая рыба удваивает скорость. Летучая рыба даёт полёт (макс 1 мин). Снайпер стреляет по врагу автоматически. |
| Оценка | 4–5 дней |
| Приоритет | MEDIUM |

| 2.4 | Враги-люди (Рыбаки, Дайверы, Суши-мастер) |
| --- | --- |
| Описание | Создание NPC-врагов людей для карт 2–4. Уникальные атаки: рыбак с удочкой, дайвер с гарпуном, суши-мастер с ножом. AI использует человеческое оружие. |
| Входные требования | Входные: Задача 1.4 (AI система). Концепты врагов-людей. Параметры: уникальные атаки каждого типа, хитбоксы, урон. Спрайтшиты в пиксель-арт. |
| Результат | Результат: 3+ типа врагов-людей с уникальными атаками. Интегрированы в бои 7–9 лестницы. Визуально контрастируют с рыбами (крупнее, другой стиль движения). |
| Критерии приёмки | Каждый тип врага имеет минимум 2 уникальные атаки. Хитбоксы корректны. Враги-люди ощущаются отлично от рыб-противников. |
| Оценка | 5–7 дней |
| Приоритет | HIGH |

| 2.5 | Мини-босс: Мега-рыба |
| --- | --- |
| Описание | Создание босса «Мега-рыба» (акула/кракен) для боя 6. Уникальные паттерны атак, фазы боя, увеличенный размер, особая HP-шкала. |
| Входные требования | Входные: Задачи 1.3, 1.4 завершены. Концепт Мега-рыбы. Параметры: HP ×3 от обычного, 3–4 уникальные атаки, 2 фазы (обычная + enrage при HP < 30%). Спрайт крупнее обычных персонажей. |
| Результат | Результат: Мега-рыба как мини-босс на 6-м бою. Ощущается как серьёзное испытание. 2 фазы создают напряжение. Победа ощущается как достижение. |
| Критерии приёмки | Босс не побеждается за первую попытку средним игроком. Фазы переключаются плавно. Нет эксплойтов (нельзя застрять босса в углу). |
| Оценка | 3—4 дня |
| Приоритет | HIGH |

| 2.6 | Финальный босс: Шеф-повар |
| --- | --- |
| Описание | Создание финального босса. Шеф-повар с ножом, сковородкой, безумными комбо. 3 фазы боя. Уникальная арена (кухня ресторана). Эпичная победная сцена — освобождение всех рыб. |
| Входные требования | Входные: Задача 2.1 (арена ресторана), задача 1.3 (бой). Концепт Шеф-повара. Параметры: HP ×5, 5–6 уникальных атак (нож-слэш, бросок сковороды, кипящее масло), 3 фазы. Финальная сцена победы. |
| Результат | Результат: Эпичный финальный бой. Шеф-повар — запоминающийся злодей. 3 фазы нарастающей интенсивности. После победы — визуальная сцена освобождения рыб (без диалогов). |
| Критерии приёмки | Босс-файт длится 2–4 минуты. Каждая фаза чувствуется уникальной. Финальная сцена вызывает эмоциональный отклик. Нет крашей и багов. |
| Оценка | 5–7 дней |
| Приоритет | CRITICAL |

| 2.7 | Сюжетная арка Фугу + появление Сакабамбаспис |
| --- | --- |
| Описание | Реализация: на 5-м прохождении лестницы появляется Фугу и помогает в боях. На 10-м — Фугу прощается и уходит. Сакабамбаспис появляется, хвалит игрока и становится доступным навсегда. |
| Входные требования | Входные: Задачи 2.2 (персонажи). Система подсчёта прохождений лестницы. Анимации: появление Фугу, прощание Фугу, появление Сакабамбаспис. Система companion AI (Фугу помогает в бою). |
| Результат | Результат: Полная эмоциональная арка: одиночество → дружба → прощание → новая награда. Счётчик прохождений работает. Фугу помогает в бою (атакует врагов). Сакабамбаспис разблокируется. |
| Критерии приёмки | Фугу появляется ровно на 5-м прохождении. Фугу уходит ровно на 10-м. Сакабамбаспис появляется сразу после ухода Фугу. Все триггеры надёжные. |
| Оценка | 3—4 дня |
| Приоритет | HIGH |

## ЭТАП 3: CONTENT & ECONOMY  (3–4 недели)

Цель этапа: наполнить игру контентом — скины, оружие, рандомные ивенты, полный магазин. Сделать экономику сбалансированной и мотивирующей.

| 3.1 | Полный магазин (оружие + скины) |
| --- | --- |
| Описание | Расширение магазина: полный каталог оружия (от 10 до 500 монет), 6 скинов (3 дешёвых, 2 средних, 1 легендарный). UI магазина: категории, превью на рыбке, кнопка покупки. |
| Входные требования | Входные: Этап 1 (базовый магазин). Спрайты всех скинов: Кепка, Сковорода на голове, Футболка с карпом, Морковка во рту, Меч из рыбок, Паразит. Спрайты всех оружий. Цены из GDD. |
| Результат | Результат: Полнофункциональный магазин с двумя вкладками (Оружие / Скины). Превью скина на рыбке перед покупкой. Всё оружие и скины покупаемы за монеты. |
| Критерии приёмки | Все предметы покупаются корректно. Монеты списываются. Скин отображается на рыбке в бою. Недоступные предметы (для другой редкости) заблокированы. |
| Оценка | 4–5 дней |
| Приоритет | HIGH |

| 3.2 | Легендарный скин: Паразит → Рыба-дракон |
| --- | --- |
| Описание | Реализация уникального легендарного скина (690 монет). Паразит-лицехват на лице рыбки. В середине боя — анимация отпадения. Трансформация в маленькую чёрную рыбу-дракона. |
| Входные требования | Входные: Задача 3.1 (магазин). Спрайты: паразит на лице, анимация отпадения (5–8 кадров), рыба-дракон. Триггер трансформации: при HP < 50% или по таймеру (середина боя). |
| Результат | Результат: Двойной скин: паразит в начале боя, рыба-дракон после трансформации. Анимация отпадения — драматичный момент. Работает на всех персонажах. |
| Критерии приёмки | Трансформация происходит 1 раз за бой, не повторяется. Анимация плавная (нет рывков). После трансформации рыба-дракон остаётся до конца боя. |
| Оценка | 3—4 дня |
| Приоритет | MEDIUM |

| 3.3 | Четыре рандомных события |
| --- | --- |
| Описание | Реализация: Супер-оружие на арене, Молния, Ядовитый дождь, Чайка. Каждое событие: визуальный эффект, предупреждение (1–2 сек), воздействие, завершение. |
| Входные требования | Входные: Этап 1 завершён. Спрайты/эффекты: молния, дождь (зелёные капли), чайка (анимация полёта + захват), супер-оружие. Параметры: шанс события 30% за бой, максимум 2 события за матч. |
| Результат | Результат: 4 рандомных события, каждое работает корректно и вызывает реакцию (смех/паника). Не ломают баланс (не гарантируют победу/поражение). Каждое событие визуально красивое. |
| Критерии приёмки | События не крашат игру. Предупреждение даёт время среагировать. Чайка не застревает. Ядовитый дождь прекращается через 5–10 секунд. Молния бьёт в рандомное место. |
| Оценка | 5–7 дней |
| Приоритет | HIGH |

| 3.4 | Ползунок характера (Добрый ↔ Дерзкий) |
| --- | --- |
| Описание | Реализация ползунка в экране выбора персонажа. Зависимость фраз от позиции: перед боем, после победы, после поражения. Минимум 3 фразы на каждую позицию (добрый/средний/дерзкий). |
| Входные требования | Входные: UI экрана выбора персонажа. Текстовый контент: ~18 фраз (3 ситуации × 3 уровня × 2 варианта). Шрифт для текстовых пузырей. |
| Результат | Результат: Ползунок работает плавно. Рыбка говорит разные фразы в зависимости от настройки. Фразы появляются как текстовый пузырь перед/после боя. |
| Критерии приёмки | Ползунок сохраняет позицию между боями. Фразы соответствуют позиции. Крайние значения дают самые характерные фразы. |
| Оценка | 2–3 дня |
| Приоритет | LOW |

| 3.5 | Система нарастающей сложности (New Game+) |
| --- | --- |
| Описание | После прохождения всех 4 карт — сложность увеличивается: враги получают больше HP, наносят больше урона, AI становится агрессивнее. Бесконечная эскалация. |
| Входные требования | Входные: Задача 1.4 (AI система). Формула масштабирования: enemy_hp *= 1.15^cycle, enemy_damage *= 1.1^cycle, ai_reaction_time *= 0.9^cycle. Визуальный индикатор текущего цикла сложности. |
| Результат | Результат: Бесконечный режим с нарастающей сложностью. Игрок видит номер текущего цикла. Сложность растёт ощутимо, но не резко. Формулы сбалансированы. |
| Критерии приёмки | Цикл 2 заметно сложнее цикла 1. К циклу 5 это серьёзный челлендж. Формулы не приводят к «неубиваемым» врагам слишком рано. |
| Оценка | 2–3 дня |
| Приоритет | LOW |

## ЭТАП 4: POLISH & LAUNCH  (2–3 недели)

Цель этапа: довести игру до качества релиза. Звук, музыка, эффекты, баланс, оптимизация, тестирование.

| 4.1 | Звуковые эффекты и музыка |
| --- | --- |
| Описание | Добавление SFX для всех действий: удары (шлёп!), прыжки, получение урона, KO, покупка в магазине, рандомные события. Музыка: трек для каждой арены + босс-тема. |
| Входные требования | Входные: Все геймплейные системы работают. Аудиофайлы: ~25–30 SFX (формат .ogg/.mp3), 5 музыкальных треков. Phaser Audio API. Можно использовать бесплатные аудио-библиотеки или генераторы (sfxr/jfxr для SFX). |
| Результат | Результат: Каждое действие озвучено. Музыка играет на каждой арене. Звуки «шлёпающей рыбы» усиливают комедийный эффект. Есть настройка громкости. |
| Критерии приёмки | Нет тишины при любом действии. Музыка зациклена без щелчков. Настройки громкости сохраняются. |
| Оценка | 5–7 дней |
| Приоритет | HIGH |

| 4.2 | Визуальные эффекты и анимации |
| --- | --- |
| Описание | Particle effects: пыль при приземлении, искры при ударе, всплеск воды, вспышка молнии, зелёный дождь. Экран-shake при тяжёлых ударах. Slowmo при KO. |
| Входные требования | Входные: Все геймплейные системы. Phaser particle system. Параметры эффектов: количество частиц, время жизни, цвет, размер. Screen shake: интенсивность 3–5px, длительность 0.2с. |
| Результат | Результат: Бои ощущаются «сочнее» и эффектнее. Каждый удар имеет визуальный отклик (juice). KO-моменты эпичные (slowmo + shake). Эффекты не снижают FPS. |
| Критерии приёмки | 60 FPS сохраняется с эффектами. Slowmo при KO длится 0.5–1с. Эффекты не перекрывают геймплей. |
| Оценка | 3—4 дня |
| Приоритет | MEDIUM |

| 4.3 | Балансировка и тестирование |
| --- | --- |
| Описание | Плейтесты: баланс урона, HP, скорости. Баланс экономики: время до покупки каждого предмета. Баланс AI: кривая сложности. Баг-фиксинг. |
| Входные требования | Входные: Полная игра (этапы 1–3). Таблица баланса: все значения урона, HP, цен, наград. Доступ к тестировщикам из целевой аудитории (дети/подростки). Баг-трекер. |
| Результат | Результат: Сбалансированная игра: каждый персонаж жизнеспособен, экономика не слишком гринди и не слишком быстрая, кривая сложности плавная. Критические баги исправлены. |
| Критерии приёмки | 0 критических багов. Среднее время прохождения лестницы: 10–15 минут. Время до первой покупки: < 5 минут. Все персонажи побеждают AI на своём уровне. |
| Оценка | 5–7 дней |
| Приоритет | CRITICAL |

| 4.4 | Оптимизация и релиз |
| --- | --- |
| Описание | Оптимизация загрузки (lazy loading, spritesheet atlas). Минификация кода. Сжатие ассетов. Развёртывание на хостинге. Тестирование на разных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge). |
| Входные требования | Входные: Полная игра после баланса (4.3). Хостинг (Netlify/Vercel/itch.io). Инструменты: TexturePacker для атласов, Terser для JS, imagemin для PNG. Чеклист браузеров. |
| Результат | Результат: Игра загружается за < 3 секунды. Работает на Chrome, Firefox, Safari, Edge. Размер сборки < 10MB. Публичная ссылка для игроков. РЕЛИЗ! |
| Критерии приёмки | Загрузка < 3с на 4G. 60 FPS на среднем ноутбуке. Нет крашей на всех целевых браузерах. Ссылка работает и доступна публично. |
| Оценка | 3—5 дней |
| Приоритет | CRITICAL |

## ЭТАП 5: MULTIPLAYER  (4–6 недель)

Цель этапа: добавить онлайн-мультиплеер. Игроки могут сражаться друг с другом по ссылке или через матчмейкинг. Этот этап начинается только после полного релиза сингл-режима.

| 5.1 | Серверная архитектура (Socket.io) |
| --- | --- |
| Описание | Настройка Node.js сервера с Socket.io. Game rooms: создание/поиск комнаты. Синхронизация позиций, атак, HP между двумя клиентами. Авторитарный сервер (сервер решает, кто попал). |
| Входные требования | Входные: Полная сингл-игра (этапы 1–4). Node.js + Socket.io. Хостинг для сервера (Heroku/Railway/VPS). Протокол синхронизации: position, attack_start, attack_hit, hp_update, ko. Тик-рейт: 30–60 обновлений/сек. |
| Результат | Результат: Два игрока могут подключиться к серверу, попасть в комнату и видеть друг друга на арене. Позиции синхронизированы. Базовая архитектура для мультиплеера. |
| Критерии приёмки | Задержка < 100мс при нормальном интернете. Позиции синхронизированы без видимого телепорта. Сервер обрабатывает отключение игрока без краша. |
| Оценка | 7–10 дней |
| Приоритет | CRITICAL |

| 5.2 | Онлайн-бой (PvP) |
| --- | --- |
| Описание | Полная боевая синхронизация: атаки, урон, knockback, KO, рандомные события. Система «комната по ссылке» (отправь другу). Выбор арены. Экран результатов. |
| Входные требования | Входные: Задача 5.1 (сервер). Вся боевая система из сингла. Система комнат: генерация ссылки, подключение по ссылке. UI: лобби ожидания, готовность обоих игроков. |
| Результат | Результат: Полноценный PvP-бой: 2 игрока дерутся в реальном времени. Все атаки, скины, питомцы и оружие работают в мультиплеере. Система комнат по ссылке. |
| Критерии приёмки | Бой ощущается так же отзывчиво, как сингл (с поправкой на пинг). Все атаки регистрируются корректно. Рандомные события синхронизированы. Нет десинхронизации. |
| Оценка | 7–10 дней |
| Приоритет | CRITICAL |

| 5.3 | Матчмейкинг (Quick Play) |
| --- | --- |
| Описание | Система быстрого поиска: нажми «Найти бой», сервер подбирает соперника. Базовый матчмейкинг (по количеству побед). Экран ожидания с анимацией. |
| Входные требования | Входные: Задача 5.2 (PvP работает). Система рейтинга: wins/losses. Алгоритм: ищи соперника ±5 побед, если не найден за 15с — расширяй диапазон. Очередь ожидания. |
| Результат | Результат: Кнопка «Quick Play» в главном меню. Автоподбор соперника. Среднее время ожидания < 30 секунд (при достаточном онлайне). Базовый рейтинг побед/поражений. |
| Критерии приёмки | Матчмейкинг не крашится при 0 игроков в очереди. Таймаут поиска — 60 секунд. Игрок может отменить поиск. Рейтинг отображается в профиле. |
| Оценка | 5–7 дней |
| Приоритет | MEDIUM |

# СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАДАЧ

| # | Задача | Этап | Приоритет | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Настройка проекта | 1: MVP | Critical | 2–3 дня |
| 1.2 | Система движения | 1: MVP | Critical | 2–3 дня |
| 1.3 | Боевая система | 1: MVP | Critical | 5–7 дней |
| 1.4 | AI противников | 1: MVP | Critical | 4–5 дней |
| 1.5 | Арена «Море» | 1: MVP | Medium | 2–3 дня |
| 1.6 | 2 персонажа (Тунец, Карп) | 1: MVP | Critical | 5–7 дней |
| 1.7 | 2 стартовых оружия | 1: MVP | Medium | 3–4 дня |
| 1.8 | UI и аркадная лестница | 1: MVP | Critical | 4–5 дней |
| 2.1 | 3 новые арены | 2: Campaign | High | 5–7 дней |
| 2.2 | 3 новых персонажа | 2: Campaign | High | 7–10 дней |
| 2.3 | Система питомцев | 2: Campaign | Medium | 4–5 дней |
| 2.4 | Враги-люди | 2: Campaign | High | 5–7 дней |
| 2.5 | Мини-босс: Мега-рыба | 2: Campaign | High | 3—4 дня |
| 2.6 | Финальный босс: Шеф-повар | 2: Campaign | Critical | 5–7 дней |
| 2.7 | Арка Фугу + Сакабамбаспис | 2: Campaign | High | 3—4 дня |
| 3.1 | Полный магазин | 3: Content | High | 4–5 дней |
| 3.2 | Скин Паразит → Дракон | 3: Content | Medium | 3—4 дня |
| 3.3 | 4 рандомных события | 3: Content | High | 5–7 дней |
| 3.4 | Ползунок характера | 3: Content | Low | 2–3 дня |
| 3.5 | New Game+ сложность | 3: Content | Low | 2–3 дня |
| 4.1 | Звук и музыка | 4: Polish | High | 5–7 дней |
| 4.2 | Визуальные эффекты | 4: Polish | Medium | 3—4 дня |
| 4.3 | Баланс и тестирование | 4: Polish | Critical | 5–7 дней |
| 4.4 | Оптимизация и релиз | 4: Polish | Critical | 3—5 дней |
| 5.1 | Сервер Socket.io | 5: Multi | Critical | 7–10 дней |
| 5.2 | Онлайн PvP | 5: Multi | Critical | 7–10 дней |
| 5.3 | Матчмейкинг | 5: Multi | Medium | 5–7 дней |

FISH FIGHT — Let's build it.